Estudantes: Alesom, André, Jardel, João R., Jovani e Kétly
Engenharia de Software II
Ciência da Computação – Bacharelado
Universidade Federal da Fronteira Sul

Brainstorm

→ Definir Escopo

Sistema de controle de estoque de materiais.

→ Separar/Organizar por Módulos
- Cadastro de produto;
- Cadastro de grupo;
- Cadastro de local;
- Inserção de unidades de um produto;
- Remoção de unidades de um produto;
- Busca de produtos por nome;
- Busca de produtos por localização;
- Busca de produtos por grupo;
- Alerta para produtos em baixa no estoque;
- Geração de relatórios:
  - Gráfico geral de consumo dos materiais;
  - Gráfico de consumo de materiais específicos;
  - Relatório mensal de consumo dos materiais;
  - Relatório mensal de consumo de materiais específicos;
  - Relatório anual de consumo dos materiais;
  - Relatório anual de consumo de materiais específicos;
  - Relatório geral de consumo dos materiais por local;
  - Relatório de consumo de materiais específicos;
- Login de usuário;

→ Planejamento da Primeira Sprint

Total de horas para a primeira sprint: 12 horas / 4 horas por par

Planning Poker

- Login de usuário; Estimativa: 5 pontos
- Cadastro de produto; Estimativa: 2 pontos
- Cadastro de grupo; Estimativa: 2 pontos
- Cadastro de local; Estimativa: 2 pontos
- Inserção de unidades de um produto; Estimativa: 2 pontos
- Remoção de unidades de um produto; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por nome; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por localização; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por grupo; Estimativa: 2 pontos
- Alerta para produtos em baixa no estoque; Estimativa: 3 pontos
- Geração de relatórios:
  - Gráfico geral de consumo dos materiais; Estimativa: 20 pontos
  - Gráfico de consumo de materiais específicos; Estimativa: 20 pontos
  - Relatório mensal de consumo dos materiais; Estimativa: 5 pontos
  - Relatório mensal de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos
  - Relatório anual de consumo dos materiais; Estimativa: 5 pontos
  - Relatório anual de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos
  - Relatório geral de consumo dos materiais por prédio; Estimativa: 5 pontos
  - Relatório de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos

Tarefas definidas para a Primeira Sprint:
- Login de usuário; Estimativa: 5 pontos
- Cadastro de produto; Estimativa: 2 pontos
- Cadastro de grupo; Estimativa: 2 pontos
- Cadastro de local; Estimativa: 2 pontos
- Inserção de unidades de um produto; Estimativa: 2 pontos
- Remoção de unidades de um produto; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por nome; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por localização; Estimativa: 2 pontos
- Busca de produtos por grupo; Estimativa: 2 pontos
- Alerta para produtos em baixa no estoque; Estimativa: 3 pontos

Tarefas definidas para a segunda sprint (3 semanas) – 06/09/2016.

Gráfico geral de consumo dos materiais; Estimativa: 20 pontos - João/Kétly
Gráfico de consumo de materiais específicos; Estimativa: 20 pontos - André/jardel
- Relatório mensal de consumo dos materiais; Estimativa: 5 pontos -João/Kétly
- Relatório mensal de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos - André/jardel
- Relatório anual de consumo dos materiais; Estimativa: 5 pontos - Eduardo/jovani/alesom
- Relatório anual de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos - Eduardo/jovani/alesom
- Relatório geral de consumo dos materiais por local; Estimativa: 5 pontos - Eduardo/jovani/alesom
- Relatório de consumo de materiais específicos; Estimativa: 5 pontos – Eduardo/jovani/alesom

→ Planejamento da Terceira Sprint

Data de início: 24/10/2016 – Duração: 3 semanas
Scrum Master: Jardel

Pareamento:
- Jardel, Kétly e Eduardo
- João e Jovani
- Alesom e André

TAREFAS	ESTIMATIVA
Correção de bugs na geração de gráficos	2h
Criar tabela de fornecedor	30min
Inserir campos adicionais no cadastro de produtos: / Unidade	30min
Inserir campos adicionais na inserção de unidades de produto: / Valor da compra / NF / Fornecedor / Tipo de Entrada	1hr
Criar transferência entre estoques	1hr
Remover opção de buscar que está “embutida” na opção de movimentação	10min
Modificar geração dos relatórios e graficos para incluir novos campos adicionados	1h30min
Gerar códigos de grupo e produto automaticamente / Código do grupo: Definido por 3 digitos, iniciando em 100; / Código do produto: Definido por 7 digitos, código do grupo concatenado com quatro digitos autoincrementais.	30min
Definir e aplicar design ao sistema	2h